2022–2030 metų ekonomikos

transformacijos ir konkurencingumo plėtros

programos pažangos priemonės

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones

pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“

aprašo

17 priedas

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašas

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo  sąlygų aprašas (toliau – Aprašas), kuriuo remiantis įgyvendinama Modernizavimo fondo nacionalinė finansavimo kryptis „Pramonės dekarbonizacija“, nustato reikalavimus pareiškėjams, teikiantiems projekto paraišką (toliau – paraiška) pagal veiklą „Pramonės dekarbonizacija“ (toliau – veikla), projekto paraiškos teikimo reikalavimus, pareiškėjų išlaidų tinkamumo sąlygas gauti subsidiją, paraiškų vertinimo, atrankos ir subsidijos skyrimo, finansavimo sutarčių sudarymo ir keitimo, mokėjimų prašymų teikimo ir subsidijos išmokėjimo tvarką, pareiškėjų įsipareigojimus, taip pat projektų stebėsenos ir įgyvendinimo kontrolės tvarką.

2.	Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1.	2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315, I skyriaus ir 38 straipsnio nuostatomis;

2.2.	2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1001, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatų, susijusių su Modernizavimo fondo, skirto investicijoms į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą tam tikrose valstybėse narėse remti, veikla, taikymo taisyklės, su visais pakeitimais;

2.3. Europos investicijų banko (toliau – EIB) 2024 m. spalio 7 d. sprendimu 
Nr. MF 2024-2 LT 0-005, patvirtinančiu Modernizavimo fondo EIB prioritetines investicijas;

2.4. Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas);

2.5.	Modernizavimo fondo nacionalinėmis finansavimo kryptimis 2024–2025 metams, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2024 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. D1-49/1-24 „Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2024–2025 metams patvirtinimo“.

3.	Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Reglamente (ES) Nr. 651/2014, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme ir Tvarkos apraše.

4.	Pagal Aprašą teikiamo finansavimo tikslas – skatinti pareiškėjų, atitinkančių Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus, projektų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, investuojant į gamybos procesų įrangą ir įrenginius, diegiant energijos vartojimo efektyvumą didinančias technologijas, ir mažinti jų veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisiją (toliau – investicijos).

5.	Pagal Aprašą remiama veikla – Aprašo 24 punkte nurodyta veikla, kuri turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas, kurios neatsiejamos nuo pagalbos suteikimo pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio nuostatas.

6.	Pagal Aprašą iš Modernizavimo fondo lėšų veiklos projektams įgyvendinti skiriamos subsidijos, kurių bendra suma – 42 000 000,00 (keturiasdešimt du milijonai) eurų.

7.	Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

8. Pagal Aprašą veiklos projektų minimalios siektinos rodiklių reikšmės:

8.1. rodiklio „Sutaupytas bendras energijos kiekis pramonės įmonėse, įdiegus pramonės dekarbonizacijos technologijas“ – 891 974 MWh;

8.2. rodiklio „Suminis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo efektas pramonės įmonėse, įdiegus pramonės dekarbonizacijos technologijas“ – 121 639 t ŠESD (CO2 ekvivalentu) emisija.

9. Maksimalus subsidijos dydis pagal Aprašą vieno pareiškėjo vienam projektui negali viršyti 10 000 000,00 (dešimt milijonų) eurų. Vienu pareiškėju taip pat laikomos susijusios įmonės pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalį. Mažiausias galimas subsidijos dydis projektui finansuoti yra 25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų. Investicinė pagalba energetiniam efektyvumui, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį, yra išmokama dalimis ir diskontuojama iki jos vertės finansavimo skyrimo momentu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 3 dalyje. Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas dėl pramonės dekarbonizacijos technologijų diegimo pramonės įmonėse skatinimo (toliau – kvietimas). Tuo atveju, kai skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas dėl pramonės dekarbonizacijos technologijų diegimo pramonės įmonėse skatinimo (toliau – papildomas kvietimas), šiame punkte nurodytas maksimalus subsidijos dydis negali būti didesnis nei papildomame kvietime nurodyta skiriamų subsidijų bendra suma.

10. Didžiausias ir mažiausias projekto subsidijos dydis, skirtas pramonės dekarbonizacijos technologijoms, t. y. įrangai ir (ar) įrenginiams, išvardytiems Aprašo 24 punkte, įsigyti ir įdiegti, nurodomas kvietime.

11.	Pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį finansavimo intensyvumas vienam pareiškėjui, kuris yra:

11.1. didelė įmonė – ne daugiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

11.2. vidutinė įmonė – ne daugiau kaip 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

11.3. labai maža įmonė ir maža įmonė – ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

12.	Pagal Aprašą projektai atrenkami konkurso būdu pagal energijos vartojimo audito, atlikto vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“, (toliau – Auditas) ataskaitoje nustatytą mažiausią investicijų poreikį vienai sutaupytai MWh energijos kiekio (Eur/MWh) ir pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas) 2 priedo 2 punktą ir 2 priedo 1 lentelės 2.8 papunktį apskaičiuotą ŠESD (CO2 ekvivalentu)/tonai (Eur/t).

13.	Pagal Aprašą teikiama subsidija laikoma turinčia skatinamąjį poveikį, jeigu atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas.

14.	Pagal Aprašą projektus administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

15.  Agentūra per 20 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos savo interneto svetainėje www.apva.lt (toliau – Agentūros interneto svetainė) paskelbia kvietimą ir kitą reikalingą informaciją, susijusią su kvietimu. Informacija apie kvietimą skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje http://www.eimin.lrv.lt.

16. Paraiškos teikiamos ir registruojamos 60 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos. Jeigu per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar Agentūra, gavusi paraiškas, nustato, kad projektams įgyvendinti prašoma mažiau nei pusės Aprašo 6 punkte nurodytų lėšų sumos, šį terminą Ekonomikos ir inovacijų ministerija gali pratęsti, gavusi Agentūros raštu pateiktą prašymą, papildomam 20 darbo dienų terminui. Jei per kvietimo terminą nebuvo gauta nei vienos paraiškos ir per pratęstą 20 darbo dienų terminą, jei kvietimo terminas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu buvo pratęstas, neįregistruojama bent viena paraiška, projektų atranka laikoma neįvykusia. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įvertinusi pateiktų paraiškų skaičių ir bendrą paraiškose prašomų skirti subsidijų sumą, gali priimti sprendimą dėl papildomo kvietimo skelbimo Agentūros interneto svetainėje. Apie priimtą sprendimą skelbti papildomą kvietimą Ministerija informuoja Agentūrą ir nurodo papildomo kvietimo paskelbimo laiką ir papildomu kvietimu numatomą skirti bendrą subsidijų sumą.

17.	Projekto veiklų (darbų) pradžia suprantama taip, kaip ji apibrėžiama Reglamento 651/2014 2 straipsnio 23 punkte. Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaiga laikoma data, iki kurios baigtos visos projekto veiklos, patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per Aplinkos projektų valdymo sistemą (toliau – APVIS) pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau ne vėlesnė nei 2029 m. gruodžio 31 diena. Projektų įgyvendinimo laikotarpis turi atitikti Tvarkos aprašo 29 punkte nustatytus reikalavimus.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

18.	Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra pramonės įmonės, įgyvendinančios projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje ir atitinkančios šiuos reikalavimus:

18.1. šios įmonės yra Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys arba turi įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvoje subsidijos mokėjimo metu;

18.2. šių įmonių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla priskiriama Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2.1 red.) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“;

18.3.	šios įmonės paraiškos vertinimo metu nėra bankrutavusios, joms nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, jos neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Taip pat šios įmonės yra sugrąžinusios Lietuvos Respublikoje anksčiau gautą valstybės pagalbą, kuri Europos Komisijos pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Šioms įmonėms nėra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Europos Komisijos sprendimą, kuriame pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

18.4. šios įmonės projektų pirkimus įsipareigoja vykdyti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir Subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir nėra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija. Taip pat šios įmonės, įvykdžiusios šiame papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkantį pirkimą ir pasirašiusios pirkimo sutartį, įsipareigoja informaciją apie atliktą pirkimą ir dokumentus įvertinimui teikti per APVIS;

18.5. šių įmonių projektų išlaidos, kurioms pagal Aprašą prašoma subsidijos, nebuvo apmokėtos anksčiau ar nebuvo priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų;

18.6. šių įmonių nuosavybės teise arba nuomos sutarties pagrindu valdomas pastatas ar žemės sklypas, kuriame numatoma įgyvendinti projektą, nėra areštuotas (įstatymų, reguliuojančių turto areštą, nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis fizinio ar juridinio asmens nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų ar kitų asmens įsipareigojimų įvykdymą);

18.7. šios įmonės nėra priskiriamos sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip tai nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 4 dalies c punkte. Sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 651/2014 2 straipsnio 18 punkte;

18.8. šių įmonių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo turi būti ne mažesnės kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000,00 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė;

18.9. šioms įmonėms nėra pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) joms ir (arba) su jomis susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose nedalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu (Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašas skelbiamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://fntt.lrv.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/), arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose nedalyvauja užsieniečiai, įtraukti į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/u%C5%BEsienie%C4%8Di%C5%B3-kuriems-draud%C5%BEiama-atvykti-s%C4%85ra%C5%A1as;

18.10.	šios įmonės neturi arba yra nutraukusios prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 dienos;

18.11. šios įmonės yra atlikusios poveikio aplinkai vertinimą (toliau – PAV), jei pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliekamas PAV ar atranka dėl PAV. PAV procedūros turi būti pradėtos iki paraiškos pateikimo dienos. Sprendimas dėl PAV ar atrankos dėl PAV išvada pateikiami agentūrai iki projekto veiklų vykdymo pradžios. Tuo atveju, kai projektu planuojama vykdyti statybą ir tam privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir (arba) pranešimas apie statybos pradžią, kaip nustatyta Statybos įstatyme, sprendimas dėl PAV ar atrankos dėl PAV išvada pateikiami kartu su paraiška, kai privalomas statybą leidžiantis dokumentas, arba ne vėliau kaip iki statybos pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas.

III SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMO REIKALAVIMAI

19. Pareiškėjas, siekdamas gauti subsidiją, kvietimo galiojimo metu turi užpildyti ir Agentūrai per APVIS pateikti Agentūros nustatytos formos paraišką ir Aprašo 21 punkte nurodytus dokumentus.

20.	Paraiškoje pareiškėjas turi nurodyti:

20.1. pareiškėjo juridinio asmens pavadinimą;

20.2. pareiškėjo juridinio asmens kodą;

20.3. pareiškėjo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą;

20.4. su pareiškėju susijusių įmonių kodus ir pavadinimus;

20.5. pareiškėjo ir jo atstovo kontaktinius duomenis (telefono Nr., el. pašto adresą);

20.6. pastato unikalų numerį, kai į pastatą integruojama įranga ir įrenginiai, ar žemės sklypo unikalų numerį, kai įranga ir įrenginiai įrengiami ant žemės sklypo;

20.7. prašomos skirti subsidijos dydį eurais, kuris negali būti didesnis kaip Aprašo 9 ir 11 punktuose nustatytas dydis;

20.8. pareiškėjo planuojamus pasiekti projekto rodiklius ir jų reikšmes bei duomenis apie alternatyvas ir ar jos yra šiems rodikliams pasiekti:

20.8.1. sutaupyto energijos kiekio pramonės įmonėse, įdiegus energijos efektyvumą didinančias priemones, reikšmę (MWh);

20.8.2. suminio ŠESD kiekio sumažinimo efekto pramonės įmonėse, įdiegus energijos efektyvumą didinančias priemones, reikšmę (t CO2e/metus);

20.8.3. suminio lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ) emisijos sumažinimo, kai pareiškėjas projektu siekia sumažinti LOJ išmetimą, reikšmę (t/metai).

21.	Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

21.1.	laisvos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad projekto išlaidos, kurioms pagal Aprašą prašoma subsidijos, nebuvo apmokėtos anksčiau ar nebuvo priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų;

21.2.	audito ataskaitą, šilumos ir (arba) elektros energijos bei ŠESD emisijos kiekio sutaupymo skaičiavimus, įgyvendinus projektą, atsižvelgiant į sutaupytą energiją, pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 priedo 2 punktą ir 2 priedo 1 lentelės 2.8 papunktį;

21.3.	apklaustų tiekėjų dėl Aprašo 24.1 papunktyje nurodytos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įdiegimo komercinius pasiūlymus su įkainiais arba projektinę sąmatą pagal statybos skaičiuojamąją kainą pagal viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros interneto svetainėje skelbiamas rekomendacijas (https://www.ssva.lt/cms/paslaugos/rekomendacijos-del-statiniu-statybos-skaiciuojamuju-kainu-nustatymo-2);

21.4.	planuojamo keisti gamybos proceso ir (ar) diegti technologijos (-ų) aprašymą, pagrindinius projekto techninius duomenis, siekiamus energijos, ŠESD ir LOJ mažinimo, kai pareiškėjas projektu siekia sumažinti LOJ išmetimą, rodiklius ir informaciją, pagrindžiančią projekto tinkamumą Aprašo 4 punkte nurodytam tikslui pasiekti. Tuo atveju, kai investicijoms, kuriomis siekiama didinti energijos efektyvumą ir mažinti ŠESD, nėra priešingos padėties scenarijų ir visos investicinės išlaidos yra tinkamos finansuoti išlaidos, tai turi būti nurodyta. Vadovaudamiesi Reglamento (ES) 651/2014 2 straipsnio 118 dalimi, pareiškėjai turi diskontuoti būsimus pinigų srautus, taip pat grynąją dabartinę vertę (GDV) pagal faktinį ir priešingos padėties scenarijų per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, diskonto normą prilygindami vidutinei svertinei kapitalo kainai;

21.5. įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus;

21.6. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, pateikti ją elektroniniu būdu valstybės įmonės Registrų centro administruojamoje interneto svetainėje https://svv.registrucentras.lt/ arba užpildyti jos formą, kuri yra skelbiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai/, jei pareiškėjas yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė, arba laisvos formos deklaraciją, jei pareiškėjas yra didelė įmonė, kurioje patvirtina, kad pareiškėjas neturi smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso, taip pat pateikti susijusių įmonių sąrašą, nurodant susijusių įmonių kodus, pavadinimus ir buveinių adresus;

21.7. priešingos padėties scenarijaus (jei toks būtų) aprašymą;

21.8. užpildytą ir pasirašytą Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumui įvertinti, pateikimo lentelę pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą;

21.9. užpildytą ir pasirašytą Prekybinių įsipareigojimų nutraukimo arba neturėjimo deklaraciją pagal Aprašo 3 priede pateiktą formą;

21.10. užpildytą ir pasirašytą Projekto veiklų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui deklaraciją pagal Aprašo 4 priede pateiktą formą.

22. Be Agentūros paklausimo, pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys negali būti koreguojami ir (ar) tikslinami.

IV skyrius

Pareiškėjų išlaidų Tinkamumo gauti subsidijĄ sąlygos

23. Pagal Aprašą pareiškėjams teikiama subsidija yra valstybės pagalba, kaip ji apibrėžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Subsidija, skiriama kaip valstybės pagalba, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I skyriaus nuostatas ir 1 straipsnio 2–6 dalyse nustatytus apribojimus. Pagal Aprašą subsidijai gauti tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įdiegimo išlaidos, susijusios su projekto įgyvendinimu ir su aukštesnio energijos vartojimo efektyvumo lygio pasiekimu. Tinkamos finansuoti išlaidos, kurias planuojama patirti vykdant projekto veiklas, nurodytas Aprašo 24 punkte, turi būti nustatytos atliekant Auditą ir atitikti Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus. Projektui įgyvendinti skirtos įrangos ir (ar) įrenginių pirkimai turi būti įvykdyti pagal Aprašo 18.4 papunktyje nustatytus reikalavimus ir informacija apie atliktą pirkimą ir dokumentus pateikta APVIS.

24. Tinkamos finansuoti išlaidos, kurias patiria pareiškėjas vykdydamas projekto veiklas:

24.1. išlaidos, patiriamos diegiant gamybos procesų energijos vartojimo efektyvumą didinančias ir taip prie energijos vartojimo ir ŠESD mažinimo prisidedančias technologijas pagal pareiškėjo nurodytą informaciją apie planuojamas įsigyti ir įdiegti technologijas:

24.1.1. atliekinės šilumos atgavimo ir panaudojimo įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 28 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.2. siloso sudedamųjų dalių maišymo sistemos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 11 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.3. automatinės stiklo pakuočių gamybos linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 40 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.4. plastikinės plėvelės gamybos linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 15 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.5. automatinės smėliavimo linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 65 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.6. plastiko liejimo ir ekstruzijos (mašinos) įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 30 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.7. metalo lenkimo ir apdirbimo (mašinos) įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 37 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.8. grūdinimo krosnies įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 44 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.9. rąstų pjovimo ir apdirbimo įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 33 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.10. organinių trąšų granulių gamybos linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 38 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.11. gofruotojo kartono gamybos linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 30 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.12. karšto oro (generatoriaus) įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 59 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.13. medinių langų ir durų gamybos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 40 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.14. medienos (smulkintuvo) įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 41 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.15. agregatų valdymo ir apdorojimo sistemos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 59 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.16. medienos džiovinimo ir apdorojimo įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 33 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.17. betono gamybos linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 40 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.18. dviejų velenų CNC tekinimo centro su robotu įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 17 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.19. lazerinio pjaustymo ir apdorojimo įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 37 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.20. penkių ašių CNC frezavimo centro įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 17 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.21. metalo apdirbimo (frezavimo) staklių įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 80 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.22. stacionarių elektrinių krautuvų  įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 15 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.23. skaitmeninės spausdinimo (mašinų) įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 37 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.24. pramonės gaminių plovimo linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 37 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.25. automatinės kepimo linijos įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 37 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.26. krašto apklijavimo (mašinos) įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 19 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.27. vakuuminio garinimo įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 76 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.1.28. potenciostato įrangos ir (arba) įrenginių, sutaupančių ne mažiau kaip 99 proc. proceso energijos per metus, įsigijimas ir įdiegimas;

24.2. tinkamos finansuoti išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos aukštesniam energijos vartojimo efektyvumo lygiui pasiekti. Jos nustatomos investicines išlaidas palyginus su investicinėmis išlaidomis pagal priešingos padėties scenarijų, kuris būtų vykdomas, jei pagalba nebūtų teikiama:

24.2.1. kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicija, atitinkanti įprastą komercinę praktiką atitinkamame sektoriuje arba atitinkamoje veikloje, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kurioms skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicijų išlaidų skirtumas;

24.2.2. kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma tokia pati investicija, kuri bus vykdoma vėliau, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kurioms skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir vėlesnės investicijos išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija;

24.2.3. kai pagal priešingos padėties scenarijų esami įrenginiai ir įranga būtų toliau eksploatuojami, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kurioms skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir investicijos į esamo įrenginio ir įrangos techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija;

24.2.4. įrangos, kuriai taikomos išperkamosios nuomos sutartys, atveju tinkamos finansuoti išlaidos yra įrangos išperkamosios nuomos, kuriai skiriama valstybės pagalba, ir mažesnio energijos vartojimo efektyvumo įrangos, kuri būtų nuomojama nesant pagalbos, išperkamosios nuomos grynosios dabartinės vertės skirtumas. Išperkamosios nuomos išlaidos neapima išlaidų, susijusių su įrenginių arba įrangos eksploatavimu (išlaidų degalams, draudimo, techninės priežiūros, kitų vartojimo reikmenų išlaidų), neatsižvelgiant į tai, ar jos yra išperkamosios nuomos sutarties dalis;

24.2.5. visais Aprašo 24.2 papunktyje išvardytais atvejais priešingos padėties scenarijus atitinka investicijas, kurių gamybos pajėgumas ir naudingumo laikotarpis yra panašūs ir kurios atitinka jau galiojančius ES standartus. Priešingos padėties scenarijus turi būti patikimas atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, rinkos sąlygas ir paskatas, teikiamas taikant Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą;

24.2.6. kai investicijas sudaro aiškiai identifikuojamos investicijos, kuriomis siekiama tik padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir nėra mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicijų pagal priešingos padėties scenarijų, tinkamos finansuoti išlaidos yra visos investicinės išlaidos;

24.3. išlaidos įrangai ir (arba) įrenginiams, kurie turi atitikti Tvarkos aprašo 31 punkte nustatytus reikalavimus ir būti nauji (nenaudoti), įsigyti ir įdiegti.

25.	Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos investicijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–6 dalyse, 38 straipsnio 2 dalyje ir Tvarkos aprašo 32 punkte.

26.	Subsidija neteikiama, jeigu:

26.1.	 pareiškėjas neatitinka nors vieno Aprašo 18 punkte nustatyto reikalavimo;

26.2.	 pareiškėjas paraiškoje ir (ar) kartu su paraiška teikiamuose dokumentuose pateikė melagingą informaciją;

26.3.	 pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą neįvykdo reikalavimo patikslinti informaciją, susijusią su Aprašo 20 ir 21 punktuose nurodyta informacija ir pateiktais dokumentais;

26.4. pareiškėjas nėra įvykdęs prievolės pagal Aprašo 21.3 papunktyje nustatytą reikalavimą;

26.5. pareiškėjui teikiama valstybės pagalba neturi skatinamojo poveikio, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnyje;

26.6. pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 2 dalį, pareiškėjo projektu siekiama užtikrinti priimtų ir jau galiojančių ES standartų laikymąsi. Išskyrus atvejus, kai pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 2 dalį gali būti teikiama investicijoms, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi patvirtintų, bet dar neįsigaliojusių ES standartų, su sąlyga, kad investicijos bus įgyvendintos ir užbaigtos likus bent 18 mėnesių iki standarto įsigaliojimo.

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR SUBSIDIJOS SKYRIMAS

27. Paraiškų vertinimą atlieka Agentūra, vadovaudamasi šiame Aprašo skyriuje ir Agentūros nustatyta tvarka, prireikus gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

27.1. Administracinis atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo pabaigos. Administracinės atitikties vertinimo metu Agentūra nustato:

27.1.1. ar paraiškoje pateikta visa Aprašo 20 punkte nurodyta informacija;

27.1.2. ar pateikti visi Aprašo 21 punkte nurodyti dokumentai.

27.2. Techninis vertinimas, kuris negali trukti ilgiau kaip 90 darbo dienų nuo administracinės atitikties vertinimo pabaigos. Šiame papunktyje nurodytas paraiškų techninio vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, kai gauta daug paraiškų arba Agentūra dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as), Agentūros direktoriaus sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgesniam kaip 20 darbo dienų terminui. Agentūra ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimo dėl paraiškos vertinimo termino pratęsimo priėmimo dienos apie tai informuoja pareiškėją per APVIS ir paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydama paraiškos vertinimo pratęsimo terminą ir paraiškos vertinimo termino pratęsimo priežastis. Techninio vertinimo metu Agentūra nustato:

27.2.1. ar pareiškėjas ir pagal projektą numatoma įsigyti ir įdiegti įranga ir (ar) įrenginiai atitinka Aprašo 18, 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus, kartu įvertindama ir Aprašo 1 priede pareiškėjo pateiktą informaciją;

27.2.2. ar paraiškoje projektui prašomos skirti subsidijos dydis atitinka Aprašo 9 ir 11 punktų ir 24.2 papunktyje nustatytus reikalavimus;

27.2.3. ar projektas atitinka valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalių, 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, 6 straipsnio 2 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 8 straipsnio ir 38 straipsnio 2–6 dalių nuostatoms, ir užpildo Aprašo 2 priede nustatytą Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo formą.

28. Projektų atranka po paraiškų techninio vertinimo pabaigos vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais (toliau – prioritetinis kriterijus), nurodytais Aprašo lentelėje.

29.  Už atitiktį prioritetiniams kriterijams skiriami balai yra nustatyti Aprašo lentelėje.

Lentelė. Prioritetiniai kriterijai ir už atitiktį prioritetiniams kriterijams skiriami balai

| Eil. Nr. | Prioritetinio kriterijaus pavadinimas | Prioritetinio kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimas | Didžiausias galimas prioritetinio kriterijaus balas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subsidijos ŠESD sumažinimo efektyvumas | Vertinamas prašomos subsidijos vienu euru pasiekiamas didžiausias aplinkosauginis efektyvumas (daugiau balų skiriama projektams, kuriuos įgyvendinant ŠESD t vienam subsidijos eurui yra sutaupoma daugiau). Balai skaičiuojami pagal formulę D = (Di / Dmax) × 30, kurioje: Di – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, tCO2/metus/Eur; Dmax – didžiausia visuose reikalavimus atitinkančiuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto kriterijaus reikšmė, tCO2/metus/Eur. Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu. | 40 |
| 2. | Subsidijos energijos vartojimo sumažinimo efektyvumas | Vertinamas prašomos subsidijos vienu euru pasiekiamas didžiausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo efektas (daugiau balų skiriama projektams, kuriuos įgyvendinant energijos kWh vienam subsidijos eurui yra sutaupoma daugiau). Balai skaičiuojami pagal formulę E = (Ei / Emax) × 70, kurioje: Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, kWh/metus/Eur; Emax – didžiausia visuose reikalavimus atitinkančiuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto kriterijaus reikšmė, kWh/metus/Eur. Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu. | 40 |
| 3. | Nuosavų lėšų dalis | Vertinant projekto tinkamas finansuoti išlaidas, įvertinamas projektui finansuoti pareiškėjo numatomas skirti nuosavų lėšų procentinis dydis. Pirmenybė bus teikiama didžiausiai pareiškėjo numatomai prisidėti nuosavomis lėšomis prie projekto įgyvendinimo tinkamų finansuoti išlaidų reikšmei (proc.) pagal visuose reikalavimus atitinkančiuose projektuose nustatytą prisidėjimo nuosavomis lėšomis didžiausią tinkamų finansuoti išlaidų reikšmę (proc.). Balai apskaičiuojami pagal formulę M = (Mi / Mmax) × 10, kurioje: Mi – vertinamo projekto prisidėjimas nuosavomis lėšomis, procentais; Mmax – visuose reikalavimus atitinkančiuose projektuose nustatyta prisidėjimo nuosavomis lėšomis, procentais, didžiausia reikšmė. Vertinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu. | 10 |
| 4. | Sumažintas LOJ emisijos kiekis | Vertinamas pareiškėjo didžiausias sumažintas LOJ kiekis, t/metus. Pirmenybė bus teikiama didžiausiam pareiškėjo sumažintam LOJ emisijos kiekiui. Balai apskaičiuojami pagal formulę L = (Li / Lmax) × 10, kurioje: Li – vertinamo projekto sumažintos LOJ kiekis, t/metus. | 10 |
| 5. | Didžiausia galima surinkti balų suma |  | 100 |

30. Mažiausia privaloma surinkti balų suma nenustatoma.

31. Atliekant paraiškų vertinimą ir priimant sprendimą skirti subsidiją, turi būti laikomasi šių principų:

31.1. skaidrumo ir nešališkumo – Agentūros darbuotojai ir (ar) Agentūros pasitelkti nepriklausomi ekspertai, atliekantys projektų atranką, privalo deklaruoti privačius interesus;

31.2. konfidencialumo – Agentūros darbuotojai ir (ar) Agentūros pasitelkti nepriklausomi ekspertai, atliekantys projektų atranką, atsako už tai, kad paraiškoje ir kituose pareiškėjo pateiktuose dokumentuose esanti informacija būtų naudojama tik projektų atrankos tikslais.

32. Vadovaujantis prioritetiniais kriterijais, nurodytais Aprašo lentelėje, per 5 darbo dienas po paraiškų techninio vertinimo pabaigos Agentūra sudaro paraiškų eilę ir rezervinio sąrašo eilę, jei prašomų pagal Aprašą veiklos projektų bendra subsidijų suma viršija Aprašo 6 punkte nurodytą lėšų sumą. Paraiškos išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio). Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui skirtos lėšų sumos, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal Aprašo lentelėje nurodytą pirmąjį prioritetinį kriterijų. Jei projektai pagal šį prioritetinį kriterijų įvertinti vienodai, pirmenybė teikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės Aprašo lentelėje nurodytą prioritetinį kriterijų. Paraiškos, kurioms nepakanka kvietime ar papildomame kvietime nurodytos subsidijų lėšų sumos, patenka į rezervinį projektų sąrašą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai sutinka dėl dalinės paraiškoje nurodytos sumos finansavimo be papildomų sąlygų gauti finansavimą arba su sąlyga, kad tokių paraiškų neišmokėtas subsidijų lėšų likutis gali būti išmokamas papildomai atsiradus Modernizavimo fondo lėšų projektams finansuoti. Paraiškos, kurioms nepakanka kvietime ar papildomame kvietime nurodytos subsidijų lėšų sumos ir esančios rezerviniame sąraše, vertinamos ir sprendimas skirti subsidiją priimamas tuo atveju, jei vertinimui atlikti atrinktos paraiškos buvo atmestos, sumažėjo prašomos subsidijos dydis, pareiškėjai patys atsiėmė paraiškas ar dėl kitų Aprašo 18, 20, 21, 23 ir 24 punktuose nustatytų reikalavimų neatitikimo subsidija joms negali būti skiriama. Paraiškos, kurioms nepakanka kvietime ar papildomame kvietime nurodytos subsidijų lėšų sumos, gali būti finansuojamos ne vėliau kaip 18 mėn. nuo kvietimo ar papildomo kvietimo paskelbimo datos.

33. Jeigu administracinio ar techninio vertinimo metu, įskaitant galimus pagal Aprašo 22 punktą atliktus patikslinimus, nustatoma, kad pareiškėjas, paraiška ir išlaidos neatitinka bent vieno Aprašo 18, 20, 21, 23 ir 24 punktuose nustatyto reikalavimo, Agentūra priima sprendimą neskirti subsidijos, kuris įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu. Sprendimas atmesti paraišką per APVIS pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos.

34. Jeigu atliekant Aprašo 27 punkte nurodytą paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai arba jei dėl paraiškoje pateiktos informacijos ar duomenų negalima patikrinti paraiškos, Agentūra pareiškėjui nustato terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 ir ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo tokio Agentūros prašymo gavimo dienos, per kurį pareiškėjas privalo papildyti ir (ar) patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) pateikti papildomus dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus galima patikrinti viešuose Lietuvos Respublikos valstybės institucijų registruose ir informacinėse sistemose.

35. Jei per Aprašo 34 punkte nurodytą terminą Agentūros prašymu pareiškėjas nepatikslina paraiškos ar nepateikia trūkstamų dokumentų, Agentūra paraišką atmeta ir per 5 darbo dienas per APVIS informuoja pareiškėją apie paraiškos atmetimą.

36. Jeigu administracinio ir techninio vertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas, paraiška ir išlaidos atitinka Aprašo 18, 20, 21, 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus, Agentūra priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo, kuris įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu (toliau – įsakymas dėl subsidijos skyrimo). Apie įsakymą dėl subsidijos skyrimo Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo dėl subsidijos skyrimo priėmimo dienos per APVIS informuoja pareiškėją.

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR KEITIMAS

37. Agentūra per 20 darbo dienų nuo įsakymo dėl subsidijos skyrimo priėmimo dienos parengia finansavimo sutarties projektą ir pateikia jį pareiškėjui derinti. Finansavimo sutartis turi būti suderinta ir pasirašyta Agentūros ir pareiškėjo per 20 darbo dienų nuo finansavimo sutarties projekto pateikimo pareiškėjui derinti dienos. Per nustatytą terminą dėl pareiškėjo kaltės nesuderinus ir (ar) nepasirašius finansavimo sutarties, laikoma, kad pareiškėjas subsidijos atsisako.

38. Finansavimo sutartyje nurodoma:

38.1. pareiškėjo įsipareigota sutaupyti energijos kiekio reikšmė (MWh);

38.2. pareiškėjo įsipareigota sutaupyti suminio ŠESD kiekio reikšmė (t CO2e/metus);

38.3. pareiškėjo įsipareigota sutaupyti suminio LOJ kiekio reikšmė (t/metus), kai pareiškėjas projektu siekia sumažinti LOJ išmetimą;

38.4. projekto įgyvendinimo trukmė;

38.5. pareiškėjui skiriamas subsidijos dydis, atsižvelgiant į Aprašo 9 ir 11 punktuose ir 24.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. Kai pareiškėjas nėra PVM mokėtojas, pareiškėjui skiriama subsidija nurodoma su PVM;

38.6. pareiškėjo įsipareigojimai.

39. Finansavimo sutartyje nurodytas subsidijos dydis mažinamas atsižvelgiant į prekių, paslaugų, darbų sumažėjimą. Išlaidos finansavimo sutartimi patvirtintoje sąmatoje gali būti perskirstytos tarp skirtingų sąmatos eilučių nekeičiant bendros subsidijos vertės. Šis perskirstymas įforminamas finansavimo sutarties pakeitimu. Atsiradus nenumatytų projekto išlaidų, kurias susumavus neviršijamas Aprašo 11 punkte nurodytas finansavimo intensyvumas, šios išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis. Tokiu atveju rengiamas pareiškėjo ir Agentūros finansavimo sutarties pakeitimas ar papildymas.

40. Agentūros direktoriui priėmus įsakymą dėl subsidijos skyrimo, pareiškėjas Agentūros rašytiniu pritarimu gali pakeisti tuos projekto techninius sprendimus, kurių nebuvo galima numatyti paraiškos teikimo ar vertinimo metu, jeigu juos pakeitus išlieka sąlygos pasiekti projekto rodiklius. Subsidijos suma negali viršyti įsakyme dėl subsidijos skyrimo nustatytos maksimalios subsidijos sumos. Pareiškėjo prašymu ar nustačius įsakymo dėl subsidijos skyrimo ar finansavimo sutarties neatitiktį Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytiems reikalavimams, Agentūra gali atlikti įsakymo dėl subsidijos skyrimo ir (ar) projekto finansavimo sutarties pakeitimą.

VII SKYRIUS

MOKĖJIMŲ PRAŠYMŲ TEIKIMAS ir subsidijos išmokėjimas

41. Pareiškėjas iki Aprašo 17 punkte nurodytos numatomos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos datos per APVIS Agentūrai pateikia Agentūros nustatytos formos galutinį mokėjimo prašymą ir Aprašo 45 punkte nurodytus dokumentus. Įgyvendindamas projektus pareiškėjas per APVIS gali teikti avansinį ir (ar) tarpinį mokėjimo prašymą. Agentūra gali nustatyti ir kitus mokėjimų prašymų pateikimo būdus ir tvarką, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos. Mokėjimo prašymai (išskyrus avansinį mokėjimo prašymą) gali būti teikiami tik išlaidų kompensavimo būdu, kai pareiškėjas apmokėjo visą mokėjimo prašyme deklaruojamą įrangos, įrenginių ir darbų įsigijimo kainą. Subsidija pareiškėjui turi būti pradėta mokėti per 24 mėnesius nuo Agentūros sprendimo skirti finansavimą patvirtinimo dienos, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 29 punkte.

42. Pareiškėjui gali būti skiriamas iki 30 proc. subsidijos dydžio avansinis mokėjimas. Avansinis mokėjimas atliekamas Pareiškėjui pateikus APVIS avansinio mokėjimo prašymą ir Aprašo 43 punkte nurodytus dokumentus. Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų.

43. Su avansiniu mokėjimo prašymu privaloma pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl prašomos avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Jeigu finansų įstaigos ar draudimo įmonė registruota ne Lietuvos Respublikoje, privaloma pateikti ir Lietuvos banko patvirtinimą.

44. Agentūra pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti tarpinį mokėjimą, atsižvelgdama į faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį ir jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Tarpinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus Agentūrai per APVIS tarpinį mokėjimo prašymą ir Aprašo 45 punkte nurodytus dokumentus.

45. Su tarpiniu ir (ar) galutiniu mokėjimo prašymu privaloma pateikti:

45.1. įrangos ir (ar) įrenginių, atitinkančių Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus, įsigijimą pagrindžiančių dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas sumokėjo visą įrangos ir įrenginių įsigijimo kainą, kopijas;

45.2. faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus (darbų atlikimo aktus, paslaugų suteikimo aktus arba prekių priėmimo–perdavimo aktus);

45.3. tinkamas finansuoti išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais (dokumentai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu);

45.4. tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.

46. Agentūra, gavusi tarpinį ir (ar) galutinį mokėjimo prašymą ir kartu pateiktus dokumentus, nustato, ar išlaidos atitinka Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus ir ar neviršija finansavimo sutartyje nurodyto skiriamo subsidijos dydžio.

47. Jeigu su tarpiniu ir (ar) galutiniu mokėjimo prašymu pateikti ne visi Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai ir (arba) tarpinis ir (ar) galutinis mokėjimo prašymas užpildytas netinkamai – nenurodyti duomenys, kurių trūkstant Agentūra negali išmokėti pareiškėjui subsidijos, pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo Agentūros kreipimosi turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti tarpinį ir (ar) galutinį mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą tarpinis ir (ar) galutinis mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai, Agentūra atmeta tarpinį ir (ar) galutinį mokėjimo prašymą ir per 5 darbo dienas per APVIS informuoja pareiškėją apie tarpinio ir (ar) galutinio mokėjimo prašymo atmetimą.

48. Agentūra per 30 darbo dienų nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos įvertina pateiktą galutinį mokėjimo prašymą ir Aprašo 45 punkte nurodytus dokumentus ir jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje projektų sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta Projektų patikrų įgyvendinimo vietoje tvarka. Jei projekto įgyvendinimo vietoje ir dokumentuose nėra nustatoma trūkumų, galutiniame mokėjimo prašyme nurodyta suma sumokama per 30 darbo dienų nuo pateikto galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos finansavimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. Jeigu projekto įgyvendinimo vietoje ir dokumentuose nustatomi trūkumai ir (ar) nenurodyti duomenys, kurių trūkstant Agentūra negali atlikti galutinio mokėjimo, pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo Agentūros kreipimosi dienos turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) pašalinti trūkumus. Jei per nurodytą terminą galutinis mokėjimo prašymas nepatikslinamas ir (ar) nepašalinami trūkumai, Agentūra atmeta galutinio mokėjimo prašymą ir per 5 darbo dienas per APVIS informuoja pareiškėją apie galutinio mokėjimo prašymo atmetimą.

49. Pareiškėjui pateikus avansinį mokėjimo prašymą, Agentūra per 20 darbo dienų patikrina avansinio mokėjimo prašymą ir pateikia dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) mokėjimui atlikti. Centras per 10 darbo dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos atlieka avansinį mokėjimą.

50. Pareiškėjui pateikus tarpinį ar galutinį mokėjimo prašymą, Agentūra per 60 darbo dienų patikrina tarpinį ir galutinį mokėjimo prašymą ir pateikia dokumentus Centrui mokėjimui atlikti, jei išlaidos atitinka Aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytus reikalavimus. Centras per 10 darbo dienų nuo tarpinio ar galutinio mokėjimo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos atlieka tarpinį ar galutinį mokėjimą.

VIII skyrius

Pareiškėjo įsipareigojimai

51. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

51.1. su skirta subsidija įsigytą Aprašo 24 punkte nurodytą įrangą ir (ar) įrenginius pareiškėjas įsipareigoja nuosavybės teise turėti ne trumpiau kaip 5 metus nuo subsidijos gavimo dienos ir be Agentūros sutikimo neparduoti ir neperleisti įrangos ir (ar) įrenginių kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Pareiškėjui pažeidus šiame papunktyje nurodytą įsipareigojimą, Agentūra susigrąžina subsidiją proporcingai neišlaikytam 5 metų laikotarpiui;

51.2. viešinti gautą paramą iš Modernizavimo fondo lėšų  pagal Tvarkos aprašo 371 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat informaciją apie gautą paramą iš Modernizavimo fondo lėšų teikti savo interneto svetainėse ne trumpiau kaip 5 metus nuo subsidijos gavimo dienos;

51.3. sudaryti sąlygas Agentūrai patikrinti paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis ir informaciją ir atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, gauti papildomos informacijos apie projektą nuo paraiškos pateikimo dienos, taip pat audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi išlaidų tinkamumo gauti subsidiją sąlygų ir reikalavimų, kaip yra vykdomas projektas ir pareiškėjo pagrindinė ekonominė veikla po įsakymo dėl subsidijos skyrimo priėmimo dienos iki projekto įgyvendinimo kontrolės 5 metų laikotarpio pabaigos;

51.4. teikti Agentūrai informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams, projekto įgyvendinimo stebėsenai, viešinimui bei reikalingiems vertinimams atlikti;

51.5. saugoti įsigyjant paraiškoje nurodytą įrangą ir (ar) įrenginius patirtų išlaidų ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus 10 metų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos dienos;

51.6. ne vėliau kaip per 15 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos pateikti Agentūrai Audito ataskaitą dėl projekto 1 metų pasiektų energijos vartojimo efektyvumo ir ŠESD sutaupymo rezultatų. Pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti ŠESD kiekio stebėsenos ataskaitą, pagrįstą apskaitos prietaisų parodymais ir (ar) skaičiavimų rezultatais, praėjus 15 mėnesių po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už pirmus 12 mėnesių veiklos po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Pirmų metų išmetamų ŠESD kiekio stebėsenos ataskaitą turi patvirtinti nepriklausomi vertintojai (Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota įstaiga ar kitos ES atsakingosios institucijos akredituota įstaiga, turinti teisę tikrinti įrenginių išmetamų ŠESD kiekio stebėsenos ataskaitas). ŠESD sumažinimo stebėsenos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pradžios po projekto galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo datos;

51.7. įgyvendinant projektą ir 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos laikytis finansavimo sutartyje nustatytų subsidijos skyrimo sąlygų ir (ar) pasiekti finansavimo sutartyje nustatytas projekto rodiklių reikšmes.

IX Skyrius

PROJEKTŲ stebėsena ir ĮGYVENDINIMO Kontrolė

52. Agentūra per 5 metų laikotarpį nuo subsidijos skyrimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje ir prašyti pareiškėjo pateikti Audito, kuris atliekamas pagal Aprašo 51.6 papunkčio reikalavimus, ataskaitą ir su projekto veikla susijusią informaciją.

53. Patikros projektų įgyvendinimo vietoje atliekamos vadovaujantis Agentūros nustatyta tvarka.

54. Agentūra gali kreiptis tarnybinės pagalbos į valstybės ir savivaldybių  institucijas, įstaigas ir įmones, disponuojančias su projektu susijusia informacija ar atliekančias pareiškėjo veiklos priežiūrą.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55.	Subsidija gali būti neišmokama, sumažinama, taip pat visa subsidija ar jos dalis susigrąžinama šiais atvejais:

55.1.	kai pareiškėjas galutinai neatsiskaitė su įrangos ir (ar) įrenginių tiekėju ir nepateikė Agentūrai išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalų arba jų kopijų, patvirtintų pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, ir per APVIS nepateikė dokumentų ir informacijos apie įvykdytus Aprašo 18.4 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkančius pirkimus, subsidija neišmokama;

55.2.	kai paaiškėja, kad pareiškėjui išmokėta subsidija ar jos dalis yra nepagrįsta dokumentais, nurodytais Aprašo 21 punkte, subsidija ar jos dalis susigrąžinama;

55.3.	kai pareiškėjo atsiskaitymai (ar jų dalis) su įrangos ir (ar) įrenginių tiekėjais vykdomi ne per finansų įstaigas, taikoma ne per finansų įstaigas apmokėtų išlaidų dydžio proporcinga subsidijos sumažinimo suma arba ši suma susigrąžinama;

55.4. kai pareiškėjas nesilaiko ar pažeidžia finansavimo sutartyje nustatytas subsidijos skyrimo sąlygas ir (ar) nepasiekia finansavimo sutartyje nustatytų projekto rodiklių reikšmių, susigrąžinama visa pareiškėjui skirta subsidija ar jos proporcinga dalis finansavimo sutartyje nustatyta tvarka;

55.5. kai pareiškėjas neįgyvendina projekto per finansavimo sutartyje nustatytą terminą nuo finansavimo sutarties sudarymo dienos, subsidijos suma turi būti mažinama 3 proc. už kiekvieną mėnesį po pirmųjų trijų mėnesių vėlavimo, o po šešto mėnesio vėlavimo skirtos subsidijos sumos mažinimas didėja iki 5 proc. per mėnesį, nebent vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo nepriklausantys veiksniai, kurių pagrįstai nebuvo galima numatyti ar paveikti;

55.6. paaiškėjus, kad pareiškėjui buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama valstybės pagalba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatomis, pagalbos gavėjas privalo jam išmokėtą pagalbos sumą sugrąžinti savanoriškai arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka.

56. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją ar jos dalį, avansinį mokėjimą, tarpinį mokėjimą ir galutinį mokėjimą pareiškėjas privalo grąžinti Agentūrai per 10 darbo dienų nuo Agentūros pareikalavimo dienos.

57.	Pažeidimai dėl Aprašo 51 punkte nustatytų įsipareigojimų nevykdymo nustatomi, sprendimai dėl Aprašo 55 punkte nurodytų subsidijos teikimo nutraukimo, sumažinimo ir susigrąžinimo priimami ir grąžintinos lėšos administruojamos Aprašo ir Agentūros nustatyta tvarka.

58.	Už pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas.

59.	Už paraiškų priėmimą, registravimą, vertinimą, kontrolę ir skundų nagrinėjimą atsako Agentūra.

60. Agentūra projektų stebėsenos ir įgyvendinimo kontrolės 5 metų laikotarpiu iki kiekvienų metų sausio 20 d. pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai informaciją apie įgyvendinant projektus pasiektus energijos vartojimo ir ŠESD emisijos sumažinimo rodiklius, taip pat, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 201 punkte nustatyta tvarka ir terminais, Aplinkos projektų valdymo agentūra užtikrina, kad kas dvejus metus būtų atliekamas Modernizavimo fondo lėšų, kurias išmokėjo investicijų projektų vykdytojams ir (ar) investicijų schemų vykdytojams, panaudojimo auditas. Parengta audito ataskaita per 20 kalendorinių dienų teikiama Europos Komisijai ir EIB.

61. Agentūra duomenis apie skirtą subsidiją į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos (de minimis) registrą pateikia per Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, 17 punkte nurodytą terminą.

62. Ekonomikos ir inovacijų ministerija informaciją apie skirtą subsidiją, viršijančią Reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, turi pateikti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo subsidijos skyrimo dienos, remdamasi Agentūros pateikta informacija.

63. Subsidija, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

63.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei projektai yra susiję su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

63.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, jeigu, taip susumavus, neviršijamas didžiausias valstybės pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 4 dalyje.

64. Valstybės pagalba, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio 5 dalyje.

65. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Reglamento (ES) Nr. 651/2014 12 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

66. Pareiškėjų asmens duomenys, pateikti pagal Aprašo 21.1 ir 21.3–21.10 papunkčių reikalavimus, yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenys, kaip jie suprantami pagal Reglamentą (ES) 2016/679, nebus viešinami. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją (asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Aprašą gavimo datos. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas atmesti paraišką, duomenys saugomi 1 metus nuo priimto sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

_______________________

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

(Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumui įvertinti, pateikimo lentelės forma)

INFORMACIJOS, reikalingos projekto atitikČIAI projektų atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumui įvertinti, pateikimo lentelė

1. Pareiškėjų vykdoma pagrindinė ekonominė veikla ir 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos projektu (toliau – projektas) vykdomos ekonominės veiklos priskiriamos Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamam Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2.1 red.) (toliau – EVRK 2.1 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams).

| Eil. Nr. | Pareiškėjo vykdoma veikla ir pajamos | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Pareiškėjo vykdoma (-os) pagrindinė (-ės) ekonominė (-ės) veikla (-os) pagal EVRK 2.1 red. ir pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų), Eur (nurodyti veiklos (-ų) pavadinimus ir kodą (-us) bei iš jų gautas pajamas kiekvienais nurodytais metais) (visos pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) turi atitikti pareiškėjo patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentuose (pelno (nuostolių) ataskaitoje) nurodytas pardavimo pajamas) |  |  |  |
| 1.2. | Kiek procentų pareiškėjo bendro pardavimo struktūros sudaro pareiškėjo pajamos iš veiklų pagal EVRK 2.1 red. C sekciją „Apdirbamoji gamyba“ (pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) turi sudaryti ne mažiau kaip 51 procentą visų pramonės įmonės veiklų kiekvienais nurodytais metais) |  |  |  |
| 1.3. | Pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, Eur (per pastaruosius 2 finansinius metus iki paraiškos pateikimo turi būti ne mažesnės kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000,00 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė įmonė) | X (Nepildoma) |  |  |
| 1.4. | Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 finansinius metus (pildant šį Aprašo priedą „Microsoft Excel“ apskaičiuojama automatiškai) | X (Nepildoma) |  |  |

2. Pareiškėjo planuojamas metinis sutaupytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekis (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo lentelėje nurodytam 1 prioritetiniam projektų atrankos kriterijui).

| Eil. Nr. | Pareiškėjo metinis sutaupytas ŠESD kiekis (vertinami paskutiniai energijos vartojimo audito nagrinėjami metai arba metai, kai bus įdiegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo sprendimai (tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius ir atliekant energijos vartojimo auditą įvertintas būsimas pareiškėjo sutaupytas ŠESD kiekis) | Metinis sutaupytas ŠESD dujų kiekis (tCO2/metus) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Iš viso: |  |
| 2.1.1. | Technologinis procesas Nr. 1 (įrašyti) |  |
| 2.1.2. | Technologinis procesas Nr. 2 (įrašyti) |  |
| 2.1.3. | Technologinis procesas Nr. 3 (įrašyti) |  |

3. Pareiškėjo planuojamas metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo lentelėje nurodytam 2 prioritetiniam projektų atrankos kriterijui).

| Eil. Nr. | Pareiškėjo metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis (vertinami paskutiniai energijos vartojimo audito nagrinėjami metai arba metai, kai bus įdiegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo sprendimai (tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas numato technologinių procesų organizavimo pokyčius ir atliekant energijos vartojimo auditą įvertintos būsimos pareiškėjo energijos sąnaudos) | Metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis (kWh/ metus) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Iš viso: |  |
| 3.1.1. | Energijos rūšis Nr. 1 (įrašyti) |  |
| 3.1.2. | Energijos rūšis Nr. 2 (įrašyti) |  |
| 3.1.3. | Energijos rūšis Nr. 3 (įrašyti) |  |

4. Tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo būdas ir pagrindimas.

| Eil. Nr. | Tinkamų finansuoti išlaidų būdas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315, 38 straipsnį | Apskaičiavimas (planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir įrenginių komerciniai pasiūlymai turi būti palyginami su alternatyviais komerciniais pasiūlymais, t. y. jei planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komerciniame pasiūlyme nurodomos tokios išlaidos kaip montavimas, transportavimas, mokymai ir pan., tokios pat išlaidos privalo būti įtrauktos / įvertintos ir alternatyviuose komerciniuose pasiūlymuose) |  |  | Pasirinkto tinkamų finansuoti išlaidų būdo pagrindimas (nurodoma, kokią įrangą ir (ar) įrenginius numatoma diegti; aprašomos galimos alternatyvos, pagrindžiamas pasirinktas būdas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalies a punktas: kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicija, atitinkanti įprastą komercinę praktiką atitinkamame sektoriuje arba atitinkamoje veikloje, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicijos išlaidų skirtumas. | Planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komercinio pasiūlymo Nr. ir data, įrangos ir (ar) įrenginio pavadinimas | Nurodoma suma Eur. |  |  |
|  |  | Netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komerciniame pasiūlyme | Nurodoma suma Eur. |  |  |
|  |  | Alternatyvios įrangos ir (ar) įrenginio komercinio pasiūlymo Nr. ir data, įrangos ir (ar) įrenginio pavadinimas | Nurodoma suma Eur. |  |  |
|  |  | Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų | (pildant šį priedą „Microsoft Excel“ apskaičiuojama automatiškai) |  |  |
| 4.2. | Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalies b punktas: kai pagal priešingos padėties scenarijų numatoma tokia pati investicija, kuri bus vykdoma vėliau, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir vėlesnės investicijos išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija. | Planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komercinio pasiūlymo Nr., data, taip pat nurodomas apskaičiavimas skaitinėmis išraiškomis (nurodant formules ir skaičiavimus) |  |  |  |
| 4.3. | Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalies c punktas: kai pagal priešingos padėties scenarijų esami įrenginiai ir įranga būtų toliau eksploatuojami, tinkamas finansuoti išlaidas sudaro investicijos, kuriai skiriama valstybės pagalba, išlaidų ir investicijos į esamo įrenginio ir įrangos techninę priežiūrą, remontą ir modernizavimą išlaidų grynosios dabartinės vertės skirtumas, diskontuotas iki to momento, kai bus vykdoma remiama investicija. | Planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komercinio pasiūlymo Nr., data, taip pat nurodomas apskaičiavimas skaitinėmis išraiškomis (nurodant formules ir skaičiavimus) |  |  |  |
| 4.4. | Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalies d punktas: įrangos, kuriai taikomos išperkamosios nuomos sutartys, atveju, tinkamos finansuoti išlaidos yra įrangos išperkamosios nuomos, kuriai skiriama valstybės pagalba, ir mažesnio energijos vartojimo efektyvumo įrangos, kuri būtų nuomojama nesant pagalbos, išperkamosios nuomos grynosios dabartinės vertės skirtumas; išperkamosios nuomos išlaidos neapima išlaidų, susijusių su įrenginių arba įrangos eksploatavimu (išlaidų degalams, draudimo, techninės priežiūros, kitų vartojimo reikmenų išlaidų), neatsižvelgiant į tai, ar jos yra išperkamosios nuomos sutarties dalis. | Planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komercinio pasiūlymo Nr., data, taip pat nurodomas apskaičiavimas skaitinėmis išraiškomis (nurodant formules ir skaičiavimus) |  |  |  |
| 4.5. | Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa: kai investicijas sudaro aiškiai identifikuojamos investicijos, kuriomis siekiama tik padidinti energijos vartojimo efektyvumą, ir nėra mažesnio energijos vartojimo efektyvumo investicijų pagal priešingos padėties scenarijų, tinkamos finansuoti išlaidos yra visos investicinės išlaidos. | Planuojamos įsigyti ir įdiegti įrangos ir (ar) įrenginio komercinio pasiūlymo Nr. ir data, įrenginio pavadinimas |  | Nurodoma suma Eur. |  |
|  |  | Netinkamos finansuoti išlaidos nurodytos planuojamos įsigyti ir į diegti įrangos ir (ar) įrenginio komerciniame pasiūlyme |  | Nurodoma suma Eur. |  |
|  |  | Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų |  | (pildant šį Aprašo priedą „Microsoft Excel“ apskaičiuojama automatiškai) |  |

5. Informacija apie nekilnojamąjį turtą.

| Eil. Nr. | Pareiškėjo planuojama įsigyti ir įdiegti įranga ir (ar) įrenginiai | Nekilnojamojo turto, kuriame numatoma įsigyti ir įdiegti įrangą ir (ar) įrenginius, unikalus numeris | Projekto įgyvendinimo adresas | Nekilnojamojo turto valdymo pagrindas | Nuomos ar panaudos sutarties galiojimo terminas, kai nekilnojamasis turtas valdomas nuomos ar panaudos pagrindais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Įranga ir (ar) įrenginiai (įrašyti) |  |  |  |  |
| 5.2. | Įranga ir (ar) įrenginiai (įrašyti) |  |  |  |  |
| 5.3. | Įranga ir (ar) įrenginiai (įrašyti) |  |  |  |  |

6. Informacija apie pareiškėjo vykdomai veiklai taikomus reikalavimus ir (arba) standartus (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 25.7 papunkčio nuostatoms – Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 2 dalies nuostatoms).

| Pareiškėjo vykdoma veikla | Pareiškėjas patvirtina, kad šiuo metu, vykdydamas nurodytą veiklą, laikosi jau priimtų Europos Sąjungos standartų ar numatytų standartų, net jeigu jie dar neįsigaliojo, o šiuo projektu planuojama įsigyti ir įdiegti įranga ir (ar) įrenginiai įmonei padės pasiekti aukštesnių standartų. |
| --- | --- |
| Pareiškėjo vykdoma veikla, kuriai skirtas projektas (įrašyti pareiškėjo vykdomą veiklą (-as) pagal EVRK 2.1 red.) | (įrašyti komentarą) |

7. Informacija apie įrangą ir (ar) įrenginius.

| Eil. Nr. | Pareiškėjo turimos įrangos ir (ar) įrenginių (kuriuos planuojama keisti) techninės specifikacijos ir kt. (papildomai pateikiami dokumentai (nuotraukos ir pan.) | Priešingos padėties scenarijaus (mažesnio energijos efektyvumo) techninės specifikacijos (šios lentelės skilties pildyti neprivaloma, jei išsami techninė specifikacija (įrangos ir (ar) įrenginių pagaminimo data, vidutinės energijos sąnaudos ir našumas (pvz., pagaminamos produkcijos kiekis per valandą) nurodoma energijos vartojimo audito prieduose) | Pareiškėjo planuojamos įsigyti ir įdiegti (teikiant valstybės pagalbą) įrangos ir (ar) įrenginių techninės specifikacijos (šios lentelės skilties pildyti neprivaloma, jei išsami techninė specifikacija (įrangos pagaminimo data, vidutinės energijos sąnaudos ir našumas (pvz., pagaminamos produkcijos kiekis per valandą) nurodoma energijos vartojimo audito prieduose) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) |
|  | Techninės specifikacijos (įrašyti) | Techninės specifikacijos (įrašyti) | Techninės specifikacijos (įrašyti) |
| 7.2. | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) |
|  | Techninės specifikacijos (įrašyti) | Techninės specifikacijos (įrašyti) | Techninės specifikacijos (įrašyti) |
| 7.3. | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) | Įranga ir (ar) įrenginys (įrašyti) |
|  | Techninės specifikacijos (įrašyti) | Techninės specifikacijos (įrašyti) | Techninės specifikacijos (įrašyti) |

Prie projekto paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys projekto paraiškoje pateiktą informaciją.

______________________            _________________           ___________________________

(vadovo pareigos)                               (parašas) 	             	     (vardas ir pavardė)

__________________________

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

(Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

1. 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos (toliau – veikla) teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka, taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315

| 2. Duomenys apie veiklos projekto (toliau – projektas) įgyvendinimą |  |
| --- | --- |
| Projekto numeris |  |
| Pareiškėjo pavadinimas |  |
| Projekto pavadinimas |  |

| 3. Projekto patikra dėl atitikties Reglamentui (ES) Nr. 651/2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Klausimai | Rezultatas |  | Pastabos |
| 3.1. | Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (pasirinkti tik vieną variantą) | □ Taip | □ Ne |  |
|  | - labai maža įmonė | □ Taip | □ Ne |  |
|  | - maža įmonė | □ Taip | □ Ne |  |
|  | - vidutinė įmonė | □ Taip | □ Ne |  |
|  | - didelė įmonė | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.2. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 2 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.3. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.4. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 4 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.5. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 5 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.6. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.7. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 2 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.8. | Ar yra pagrįstas valstybės pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalį? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.9. | Ar valstybės pagalbos intensyvumo ir tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 7 straipsnio 1 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.10. | Ar yra laikomasi valstybės pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnyje? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.11. | Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 2 dalies nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.12. | Ar valstybės pagalbos yra prašoma Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 3 dalyje nurodytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti? | □ Taip | □ Ne |  |
| 3.13. | Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatas? | □ Taip | □ Ne |  |

| 4. Finansavimo atitikties Reglamentui (ES) Nr. 651/2014 vertinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar teikiamas finansavimas atitinka Reglamentą (ES) Nr. 651/2014? |  | □ Taip |  | □ Ne |
| ______________________________________ (vertintojo pareigos, vardas ir pavardė) | ____________ (parašas) |  | ____________ (data) |  |
| Patikros peržiūra: □ Vertintojo išvadai pritarti □ Vertintojo išvadai nepritarti Pastabos:__________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| ______________________________________ (vertintojo vadovo pareigos, vardas ir pavardė) | ____________ (parašas) |  | ____________ (data) |  |

__________________________

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

(Prekybinių įsipareigojimų nutraukimo arba neturėjimo deklaracijos forma)

PREKYBINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NUTRAUKIMO ARBA NETURĖJIMO DEKLARACIJA

__________________

(pildymo data)

| 1. | Deklaruojančio juridinio asmens (įmonės, įstaigos, institucijos ar pan.) pavadinimas |
| --- | --- |
| 2. | Deklaruojančio juridinio asmens (įmonės, įstaigos, institucijos ar pan.) kodas |
| 3. | Deklaruoju, kad aš, pareiškėjas, neturiu arba esu nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos bei Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 dienos. |
| 4. | Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi. |

_________________________________                                               ________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos,                                                           (parašas)

vardas ir pavardė)

_______________________________

2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės

Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

(Projekto veiklų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui deklaracijos forma)

PROJEKTO VEIKLŲ ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI

DEKLARACIJA

__________________

(pildymo data)

| 1. | Juridinio asmens (įmonės) pavadinimas |  |
| --- | --- | --- |
|  | (Nurodomas juridinio asmens (įmonės) pavadinimas) |  |
| 2. | Juridinio asmens (įmonės) kodas |  |
|  | (Nurodomas juridinio asmens (įmonės) kodas) |  |
| 3. | Patvirtinu, kad mano, pareiškėjo, planuojama ūkinė veikla nepatenka į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, nurodytą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priede, ir planuojama ūkinė veikla atitinka Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytus reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. |  |
|  | □ Taip | □ Ne |
|  | (Pildoma pažymėjus „Ne“) Kartu su šia deklaracija pateikiami šie 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Pramonės dekarbonizacija“ investicijų schemos finansavimo sąlygų aprašo 18.11 papunktyje nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai: □ Atsakingos institucijos atrankos išvada, kurioje nustatyta, kad neprivaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. □ Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. □ Kita poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija: (nurodomas pateikiamų dokumentų sąrašas) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |  |
| 4. | Patvirtinu, kad mano, pareiškėjo, planuojama ūkinė veikla nebus vykdoma Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ (toliau – „Natura 2000“ tinklas) teritorijose. |  |
|  | □ Taip | □ Ne |
|  | (Pildoma pažymėjus „Ne“) □ Kartu su šia deklaracija pateikiama saugomų teritorijų institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 5 punkte, išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ tinklo teritorijoms reikšmingumas. |  |
| 5. | Patvirtinu, kad mano, pareiškėjo, planuojama ūkinė veikla nebus vykdoma užtvindytose teritorijose ir nepatenka į teritorijas, kuriose fiksuojamas didelis staigus kritulių kiekis, kuris gali sudaryti nuošliaužas. |  |
|  | □ Taip | □ Ne |
| 6. | Patvirtinu, kad aš, pareiškėjas, vykdydamas planuojamą ūkinę veiklą turiu teisę naudoti paviršinį ar požeminį vandenį ir moku gamtos išteklių mokesčius. |  |
|  | □ Taip | □ Ne (žymima tik naujos statybos atveju) |
|  | (Pildoma pažymėjus „Taip“) □ Kartu su šia deklaracija pateikiama sutartis su vandens tiekimo įmone arba gręžinio registracijos dokumentas. |  |
|  | (Pildoma pažymėjus „Ne“) □ Įsipareigoju, kad ne vėliau kaip iki pirmos veiklos ataskaitos pateikimo dienos pateikti sutartį su vandens tiekimo įmone arba gręžinio registracijos dokumentą. |  |
| 7. | Patvirtinu, kad aš, pareiškėjas, vykdydamas planuojamą ūkinę veiklą laikysiuosi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. |  |
|  | □ Taip | □ Ne |
| 8. | Patvirtinu, kad aš, pareiškėjas, vykdydamas projekto veiklas vadovausiuosi 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas, nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2024/3215, I priedo ir II priedo atitinkamuose skirsniuose nustatytais reikalavimais. |  |
|  | □ Taip | □ Ne |
|  | (Pildoma pažymėjus „Taip“) Pateikiami dokumentai, įrodantys įgyjamos įrangos ir (ar) įrenginių atitiktį Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139 I priedo 3 skyriaus atitinkamuose skirsniuose nustatytiems techninės analizės kriterijams: □ Pirkimo dokumentai □ Įrangos ir (ar) įrenginių aprašymai □ Įrangos ir (ar) įrenginių techninė specifikacija □ Kiti dokumentai: (įrašyti) ________________________________________________ Patvirtinu, kad projekto metu naudojama įranga ir (ar) įrenginiai atitiks reikalavimus, nustatytus 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/125/EB, nustatančioje ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES, ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2024/1416, II priede išvardytų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija Direktyvos 2011/65/ES II priede išvardytų didžiausių verčių: □ Taip arba Patvirtinu, kad vykdysiu projekto veiklą (-as), kuriai (-ioms) dėl jos (-ų) pobūdžio netaikomi konkretūs Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2139, Direktyvos 2009/125/EB ir (arba) Direktyvos 2011/65/ES reikalavimai, todėl papildomi dokumentai neteikiami, tačiau projektas ir jo veiklos atitinka reikšmingos žalos nedarymo principui keliamus reikalavimus: □ Taip |  |
| 9. | Patvirtinu, kad aš, pareiškėjas, esu parengęs atliekų tvarkymo planą pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/884, VII priedą. |  |
|  | □ Taip | □ Ne |
|  | (Pildoma pažymėjus „Ne“) □ Įsipareigoju, kad ne vėliau iki pirmos veiklos ataskaitos pateikimo dienos parengsiu atliekų tvarkymo planą pagal Direktyvos 2012/19/ES VII priedą ir apie tai iki nurodyto termino informuosiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą. |  |
| 10. | Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi. |  |

______________________________________________                        ________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas ir pavardė)                                 (parašas)

_______________________________