DAUGIABUČIO NAMO RASYTĖS G. 1, VILNIUJE ATNAUJINIMO MODERNIZAVIMO PROJEKTAS

SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SAUSIO 5 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU SUTARTIES NR. 20200105-25SRD

2021-07-01, Vilnius

- Daugiabučio gyvenamojo namo Rasytės g. 1, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) administratorius UAB „Administratorius“, (kodas 30000000), adresas Maironio g. 5, Vilniuje, atstovaujamas direktoriaus Vardenio Pavardenio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir 2019 m. sausio 5 d. pavedimo sutartį Nr. 555-213-PAV (toliau – Užsakovas)	ir

UAB „Statybų įmonė renovacijai“ (kodas 30000001), adresas Maironio g. 6, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Vardenuko Pavardenuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), bendrai vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas negali atlikti daugiabučio namo Rasytės g. 1, Vilniuje radiatoriaus pakeitimo darbų (kurie buvo numatyti atlikti pagal Sutartį) bute Nr. 20, dėl to, kad buto savininkas atsisako įsileisti rangovą į patalpas darbų vykdymui, tuo pagrindu Rangovas negali įvykdyti sutarties įsipareigojimo ir darbų užbaigti iki Sutartyje nustatyto termino 2021 m. liepos 2 d. t. y. Rangovas negali atlikti darbų dėl trečiųjų šalių kaltės, ir vadovaudamosi 2020 m. sausio 5 d. pasirašytos statybos rangos darbų su projekto parengimu sutarties Nr. 20200105-25SRD (- nurodyti sutarties punktą, pagal kurį atliekamas Sutarties keitimas) punktu:

sudarome šį susitarimą, kuriuo susitariame pakeisti Sutarties 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Rangovas privalo statybos rangos darbus užbaigti iki 2021-08-02“.Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

| UAB „Administratorius“ kodas 30000000 adresas Maironio g. 5, Vilniuje el. p. admin@admin.com Direktorius Vardenis Pavardenis (parašas) | UAB „Statybų įmonė renovacijai“ kodas 30000001 adresas Maironio g. 6, Vilniuje el. p. SRD@SRD.com Direktorius Vardenukas Pavardenukas (parašas) |
| --- | --- |