
(Ataskaitos teikėjo pavadinimas (arba vardas ir pavardė), kodas, adresas, el. paštas)

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ataskaita

Bendri duomenys apie įgyvendintą projektą:
	Įgyvendinto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto adresas
	Kaimelio g. 5, Miestelis

	Valstybės paramos suteikimo projektui sutarties data.
	2017-12-02

	Projekto pabaigos data (statybos užbaigimo akto sudarymo diena) 
	2019-12-01

	Valstybės paramos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms suteikimo data
	2020-01-03

	Ataskaitos sudarymo data
	2020-01-10

	Įgyvendinus projektą pasiektas skaičiuojamasis energijos sutaupymas
	54 %



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą įgyvendino butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu paskirtas projekto administratorius UAB „Butų ūkis“.
Projekto įgyvendinimui vykdant viešojo pirkimo procedūrą buvo atrinkti šie paslaugų tiekėjai, kurie teikė būtinas projekto įgyvendinimui paslaugas:
	Paslaugos/darbų teikėjo/rangovo rūšis
	Paslaugos/darbų teikėjo/rangovo pavadinimas, kodas
	Sudarytos sutarties suma, Eur su PVM

	Investicijų plano rengėjas
	UAB „IP rengėjas“
	780,00 Eur

	Techninio darbo projekto rengėjas
	UAB „Projektuotojas“
	16000,00 Eur

	Projekto ekspertizės rengėjas
	UAB „Ekspertas“
	2100,00 Eur

	Statybos techninis prižiūrėtojas
	UAB „Techninis prižiūrėtojas“
	6500,00 Eur

	Statybos rangovas
	UAB „Statybininkas“
	265500,00 Eur












Įgyvendintos rangos darbų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:
	Priemonė
	Priemonės kaina numatyta daugiabučio namo atnaujinimo investicijų plane, Eur
	Faktiškai patirtos išlaidos priemonės įgyvendinimui, Eur

	šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas
	25000,00
	15000,00

	šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
	8000,00
	7500,00

	Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas
	14000,00
	13000,00

	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
	36000,00
	35000,00

	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
	130000,00
	120000,00

	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
	68000,00
	60000,00

	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
	12000,00
	12000,00

	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
	3000,00
	3000,00

	Rūsio perdangos šiltinimas
	12000,00
	Gyventojai atsisakė įgyvendinti priemonę projekto eigoje

	Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)
	Investicijų plane nenumatyta
	-

	Bendra suma:
	308000,00 Eur
	265500,00 Eur






Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą projekto įgyvendinimui buvo suteikta tokio dydžio valstybės parama:
	Projekto dalis
	Paramos dydis
	Paramos procentas

	Projekto administravimui
	2650,00 Eur
	100%

	Projekto parengimui
	18880,00 Eur
	100%

	Projekto statybos techninei priežiūrai
	6500,00 Eur
	100%

	Statybos rangos darbams
	84800,00 Eur
	32% Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui naudotos lengvatinio kredito lėšos, kurios yra skiriamos kaip valstybės parama. Paskolos suma 265000,00 Eur.
Po valstybės paramos suteikimo grąžinus finansuotojui dalį kredito, likutinė kredito dalis yra 180200,00 Eur.
Jeigu lengvatinio kredito bendros metinės palūkanos viršija 3 procentų palūkanų dydį, butų ir kitų patalpų savininkams teikiama valstybės parama penkerius metus nuo pirmosios lengvatinio kredito dalies išmokėjimo apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus (toliau – valstybės parama palūkanoms apmokėti), t.y. pirmuosius penkerius metus valstybė garantuoja, jog kredito palūkanos neviršys 3 proc. Likusius 15 metų kreditui bus taikomos su finansų įstaiga suderėtos palūkanų normos, t.y. 6 proc. metinė palūkanų norma + 6 mėn. Euribor kintama palūkanų norma.
Žemiau nurodytoje lentelėje yra pateikiamas investicijų (rangos darbams) tenkančių butui pagal valdomą plotą lėšų suma prieš ir po valstybės paramos suteikimo.
	Buto Nr.
	Butų plotas
	Butui tenkanti bendrųjų investicijų dalis iki paramos nuskaitymo
	Butui tenkanti individualių investicijų dalis iki paramos nuskaitymo
	Butui tenkanti investicijų dalis iki paramos nuskaitymo
	Butui tenkanti bendrųjų investicijų dalis po paramos nuskaitymo
	Butui tenkanti individualių investicijų dalis  po paramos nuskaitymo
	Butui tenkanti investicijų dalis po paramos nuskaitymo

	1
	48,25
	7316,55
	4000
	11316,55
	5121,59
	2800
	7921,59

	2
	54,52
	8267,32
	0
	8267,32
	5787,12
	0
	5787,12

	3
	57,15
	8666,13
	3500
	12166,13
	6066,29
	2450
	8516,29

	4
	48,25
	7316,55
	3500
	10816,55
	5121,59
	2450
	7571,59

	5
	54,52
	8267,32
	0
	8267,32
	5787,12
	0
	5787,12

	6
	57,15
	8666,13
	0
	8666,13
	6066,29
	0
	6066,29

	7
	48,25
	7316,55
	4000
	11316,55
	5121,59
	2800
	7921,59

	8
	54,52
	8267,32
	8000
	16267,32
	5787,12
	5600
	11387,12

	9
	57,15
	8666,13
	6000
	14666,13
	6066,29
	4200
	10266,29

	10
	48,25
	7316,55
	4000
	11316,55
	5121,59
	2800
	7921,59

	11
	54,52
	8267,32
	10000
	18267,32
	5787,12
	7000
	12787,12

	12
	57,15
	8666,13
	4000
	12666,13
	6066,29
	2800
	8866,29

	13
	48,25
	7316,55
	6000
	13316,55
	5121,59
	4200
	9321,59

	14
	54,52
	8267,32
	8000
	16267,32
	5787,12
	5600
	11387,12

	15
	57,15
	8666,13
	7000
	15666,13
	6066,29
	4900
	10966,29

	16
	48,25
	7316,55
	0
	7316,55
	5121,59
	0
	5121,59

	17
	54,52
	8267,32
	0
	8267,32
	5787,12
	0
	5787,12

	18
	57,15
	8666,13
	0
	8666,13
	6066,29
	0
	6066,29

	19
	48,25
	7316,55
	3000
	10316,55
	5121,59
	2100
	7221,59

	20
	54,52
	8267,32
	0
	8267,32
	5787,12
	0
	5787,12

	21
	57,15
	8666,13
	0
	8666,13
	6066,29
	0
	6066,29

	22
	48,25
	7316,55
	0
	7316,55
	5121,59
	0
	5121,59

	23
	54,52
	8267,32
	0
	8267,32
	5787,12
	0
	5787,12

	24
	57,15
	8666,13
	0
	8666,13
	6066,29
	0
	6066,29

	...
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Viso:
	1279,36
	194000,00
	71000,00
	265000,00
	135800,00
	49700,00
	185500,00



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu atliktiems statybos rangos darbams yra taikomas garantinis laikotarpis apibrėžtas LR statybos įstatyme ir LR civiliniam kodekse, t.y.:
1. Rangovas, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:
[bookmark: part_87a153405a754f7dbc92b548661d39e0]1) penkerius metus;
[bookmark: part_f1cd987c9fa04d49bf83e288273a1a3e]2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);
[bookmark: part_a68370e84abc4f92bfa2d992a5c4b418]3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pastebėję defektus atsiradusius po projekto įgyvendinimo turi kreiptis į daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją.









Ataskaitą parengė UAB „Butų ūkis“ renovacijos vadybininkė Vardenė Pavardenė. Kontaktinis telefonas 8 600 00000, el. p. v.pavardene@gmail.com.
